화물자동차운송사업협회

입금대조·미수금·회원관리 웹시스템

개발명세서

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 버전 | 1.0 |
| 작성 기준일 | 2026-08-04 |
| 문서 상태 | 업무규칙 확정본 / 개발 착수용 |
| 대상 시스템 | 협회 월별 입금대조, 미수금, 회원·차량, 문자, 폐업·환불, 내용증명 관리 |
| 기술 기준 | Django + PostgreSQL + Railway + GitHub |

본 문서는 사용자와 확정한 업무규칙을 구현 가능한 수준으로 구조화한 개발 기준서이다.

# 문서 목차

1. 프로젝트 개요

2. 시스템 구성 및 운영환경

3. 사용자·권한·감사이력

4. 월별 작업 및 파일 업로드

5. 회원·차량·상태 데이터

6. 회원 동일인 판정·변경·승계

7. 월 부과 규칙

8. 자격증명 발급비·대폐차비

9. 통장 입금대조 및 배정

10. 알토란·사이다페이 처리

11. 폐업·재등록·선납금·환불

12. 문자 발송 및 예약

13. 내용증명·공문주소 관리

14. 엑셀 출력

15. 화면 구성

16. 데이터베이스 설계

17. 주요 처리 흐름

18. 검증·예외·오류처리

19. 보안·백업·개인정보

20. 인수시험 기준

21. 개발 범위 및 산출물

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 목적

협회에서 매월 수행하는 통장 입금대조, 협회비·관리비 부과, 미수금 정리, 카드결제 대조, 회원·차량 변경, 폐업·환불, 문자 독촉 및 내용증명 이력을 하나의 웹시스템에서 처리한다.

엑셀 중심 수작업을 시스템 기반 월별 업무로 전환한다.

자동 매칭 결과와 수동 수정 결과를 모두 추적 가능하게 한다.

회원의 차량번호가 바뀌어도 미수금과 과거 이력을 유지한다.

문자 발송 전 최신 잔액·연락처·수신 상태를 다시 검증한다.

월별 결과와 전체 누적 현황을 최신 데이터 기준 엑셀로 내려받는다.

## 1.2 범위

| 구분 | 포함 범위 |
| --- | --- |
| 월별 정산 | 미수금 파일, 통장 3개, 전체면허자현황, 알토란, 사이다페이 업로드와 대조 |
| 회원관리 | 회원·차량·이전차량·가입·탈퇴·폐업·재등록·주소·연락처 관리 |
| 부과관리 | 협회비, 관리비, 자격증명 발급비, 대폐차비 및 선납 자동충당 |
| 입금처리 | 자동매칭, 수동매칭, 다회원·다계정 분할, 취소·재배정 |
| 연락관리 | 미수금 문자, 폐업 전용문자, 환불안내·완료문자, 예약 및 실패 재발송 |
| 법적발송 | 내용증명 발송주소·등기번호·배송결과·반송주소 확인상태 |
| 출력 | 선택월·전체누적 엑셀 다운로드, 통장 원본 시트 포함 |

# 2. 시스템 구성 및 운영환경

| 항목 | 명세 |
| --- | --- |
| 애플리케이션 | Django 기반 서버 렌더링 웹 애플리케이션 |
| 데이터베이스 | PostgreSQL |
| 배포 | Railway |
| 소스관리 | GitHub 비공개 저장소 |
| 표준시간 | Asia/Seoul |
| 사용형태 | 인터넷으로 여러 PC에서 동일 시스템 접속 |
| 파일지원 | xlsx 및 구형 BIFF xls 업로드 지원 |
| 문자연동 | 발송닷컴 API |

구현 원칙: 월별 업무 데이터와 누적 원장을 분리하지 않는다. 월 작업은 버전 단위로 보존하되, 회원·미수금·입금·선납·폐업·문자 이력은 공통 원장에 연결한다.

# 3. 사용자·권한·감사이력

| 항목 | 규칙 |
| --- | --- |
| 공용 계정 | 아이디 admin / 비밀번호 admin1234 |
| 표시 작업자 | 모든 등록·수정·삭제·발송·확정 이력은 admin으로 기록 |
| 권한 | 단일 관리자 권한. 별도 역할 구분 없음 |
| 감사이력 | 변경 전 값, 변경 후 값, 대상, 작업일시, 사유, 작업자 저장 |
| 삭제 방식 | 업무원장은 물리 삭제하지 않고 취소·비활성·삭제표시 방식 적용 |
| 확정 후 수정 | 최종 확정본도 수정 가능. 수정 시 상태를 수정됨으로 표시한 뒤 재확정 가능 |

# 4. 월별 작업 및 파일 업로드

## 4.1 월별 작업 목록

첫 화면은 월별 작업 목록이다.

같은 작업월에 여러 버전을 생성할 수 있다. 예: 2026년 7월 1차 작업, 2차 검수본, 최종본.

버전 상태: 작성중, 검토중, 최종확정, 수정됨.

최종확정 후에도 재수정 가능하며 변경이력은 유지한다.

## 4.2 업로드 슬롯

| 번호 | 업로드 파일 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 미수금 통합문서 | 기초 미수금 및 월별 납부현황 참조 |
| 2 | 통장 거래내역 1 | 입금거래 원본 |
| 3 | 통장 거래내역 2 | 입금거래 원본 |
| 4 | 통장 거래내역 3 | 입금거래 원본 |
| 5 | 전체면허자현황 | 회원·차량·가입일·자격증명 발급일·주소·연락처·비고 갱신 |
| 6 | 알토란 결제내역 | 개별 카드결제 원장 |
| 7 | 사이다페이 결제내역 | 개별 카드결제 원장 |

제외 파일: 폐지현황 파일은 업로드하지 않는다. 폐업은 시스템 내부에서 직접 처리한다.

## 4.3 새 버전 생성

같은 작업월에 파일을 다시 올리면 기존 파일을 덮어쓰지 않고 새 버전을 만든다.

새 버전은 직전 버전의 매칭 결과, 분할 배정, 계정 분류, 확인 상태를 복사한다.

새로 추가되거나 변경된 거래만 재분석한다.

거래 삭제 또는 금액 변경 시 기존 배정을 취소하고 관련 납부·미수금·선납금을 원상복구한 뒤 재검토 필요로 표시한다.

이전 버전은 그대로 보존한다.

# 5. 회원·차량·상태 데이터

## 5.1 회원 기본정보

| 필드 | 설명 |
| --- | --- |
| 회원 식별번호 | 시스템 내부 고유키 |
| 성명 | 회원/비회원 성명 |
| 주민등록번호 앞 6자리 | 생년월일·동일인 판정 및 고령감면 기준. 뒷자리는 저장하지 않음 |
| 휴대전화번호 | 문자 발송용 |
| 주소 | 기본 주소 |
| 공문주소 | 내용증명·공문 발송용 별도 주소 |
| 비고 | 결번, 수신거부 등 원본 메모 포함 |
| 지역 | 시·군 또는 관리지역 |
| 협회가입일자 | o/O 또는 날짜로 가입 여부 판정, 시스템에서는 날짜·상태로 정규화 |
| 현재 차량번호 | 현재 1대 |
| 자격증명 발급일자 | 수수료 확인 및 관리비 시작 기준 |
| 상태 | 정상, 폐업, 가입대기, 주소확인필요, 연락처확인필요 등 |

## 5.2 차량 원칙

한 사람은 항상 현재 차량 1대만 보유한다.

차량번호 변경 시 이전 차량번호는 이력으로 남긴다.

미수금은 차량이 아니라 회원에게 귀속한다.

이전 차량번호도 입금자명 검색·매칭에 사용한다.

## 5.3 전체면허자현황 업로드 갱신 규칙

새 파일 업로드 시 성명, 주민번호 앞자리, 주소, 연락처, 비고, 차량번호, 지역, 가입일, 자격증명 발급일을 갱신한다.

시스템에서 유지하는 폐업상태, 미수금, 확정입금, 선납금, 환불, 문자·내용증명 이력은 덮어쓰지 않는다.

공문주소가 비어 있으면 기본 주소를 자동 복사한다.

공문주소를 사용자가 별도로 수정한 이후에는 기본 주소 변경 시 자동 덮어쓰지 않는다.

비고 등에 결번이 있으면 연락처 확인 필요로 바꾸고 문자 대상에서 제외한다.

비고 등에 수신거부가 있으면 문자 대상에서 제외한다.

# 6. 회원 동일인 판정·변경·승계

## 6.1 폐업 후 재등록 동일인 판정

| 비교결과 | 자동처리 |
| --- | --- |
| 성명 + 주민번호 앞 6자리 + 주소 일치 | 기존 회원 자동 연결 |
| 성명 + 주민번호 앞 6자리 일치, 주소 불일치 | 자동 연결하지 않고 확인 대상으로 표시. 강원도 내 이전 가능성 검토 |
| 성명만 일치 | 자동 연결 금지 |
| 주민번호 앞자리 불일치 | 다른 사람으로 처리 |

동일인 연결 시 기존 미수금, 차량 이력, 폐업 이력을 유지한다.

현재 차량·주소를 갱신하고 재등록일을 기록한다.

## 6.2 변경 사유별 처리

| 사유 | 미수금 처리 | 필수 이력 |
| --- | --- | --- |
| 번호판 분실·차량번호 변경 | 동일 회원 미수금 유지 | 구·신 차량번호, 변경일, 사유 |
| 폐업 후 동일인 재등록 | 기존 미수금 유지 | 폐업일, 재등록일, 이전·현재 차량 |
| 강원도 내 주소 이전 | 동일 회원 미수금 유지 | 구·신 주소·지역·차량번호 |
| 가족·직계 승계 양도양수 | 기존 미수금 전액 신소유자에게 승계 | 구·신 회원, 효력일, 사유 |
| 일반 비가족 양도양수 | 신소유자에게 미수금 승계 안 함 | 구·신 회원, 효력일, 사유 |

# 7. 월 부과 규칙

## 7.1 2026년 12월까지

| 차량·가입 상태 | 부과 계정 | 월 금액 |
| --- | --- | --- |
| 배 차량 + 협회가입자 | 협회비 | 10,000원 또는 고령감면 5,000원 |
| 배 차량 + 비가입자 | 관리비 | 5,000원 |
| 배가 아닌 차량 + 협회가입자 | 협회비 | 10,000원 또는 고령감면 5,000원 |
| 배가 아닌 차량 + 비가입자 | 월 부과 없음 | 0원 |

중요: 한 회원에게 협회비와 관리비를 동시에 부과하지 않는다.

## 7.2 협회비 고령감면

협회비 기본금액은 월 10,000원이다.

회원이 만 70세가 되는 연도의 1월 1일부터 12월까지 및 이후에는 월 5,000원이다.

감면 시작연도 = 출생연도 + 70. 생일 월이 아니라 해당 연도 1월부터 적용한다.

## 7.3 가입일 기준 협회비

가입 당일에는 협회비를 부과하지 않는다.

첫 부과일은 가입일로부터 한 달 뒤 같은 날짜이다.

이후 매월 같은 일자에 부과한다.

해당 일자가 없는 달은 그달 말일에 부과한다.

예: 2026-07-03 가입 → 2026-08-03 첫 부과.

예: 1월 31일 가입 → 2월 말일, 3월 31일, 4월 30일.

## 7.4 폐업·재등록 시 부과

폐업한 달은 날짜와 관계없이 협회비·관리비를 모두 부과하지 않는다.

이미 생성된 폐업월 부과금은 자동 취소·역분개한다.

폐업 전 미수금은 유지하고 폐업 후 신규 부과는 중단한다.

동일인이 재등록한 달에는 부과하지 않는다.

재등록일로부터 한 달 뒤 같은 날짜부터 새 부과를 시작한다.

## 7.5 비가입 배 차량의 협회 가입

1. 기존 관리비 미수금을 전액 납부해야 가입 완료 처리가 가능하다.

2. 미수금이 남으면 가입대기·관리비 미수금 정리 필요 상태로 표시한다.

3. 미수금 완납 후 실제 협회가입일자를 등록한다.

4. 가입일 이전 관리비 납부이력은 유지한다.

5. 관리비 부과 중단 기준은 완납일이 아니라 실제 가입일자이다.

6. 가입 당월 협회비는 없고 가입일 한 달 뒤 같은 날짜부터 협회비를 부과한다.

7. 가입이 취소되거나 실제 가입하지 않으면 관리비 부과를 계속한다.

## 7.6 탈퇴

탈퇴 전에 협회비 미수금을 전액 납부해야 한다.

탈퇴 당월 협회비는 취소한다.

2026년까지 배 차량은 탈퇴 당월부터 관리비 5,000원 대상으로 전환한다.

2026년까지 비택배 차량은 탈퇴 후 월 부과를 하지 않는다.

2027년 이후에는 차량번호와 관계없이 모든 비가입자가 관리비 대상이다.

## 7.7 2027년 1월 이후 관리비 확대

| 대상 | 첫 부과 기준 | 이후 부과 |
| --- | --- | --- |
| 2027-01-01 현재 기존 비가입자 전원 | 2027-01-01 5,000원 | 매월 1일 5,000원 |
| 2027년 이후 신규 비가입자(배·비택배 모두) | 자격증명 발급일 한 달 뒤 같은 날짜 5,000원 | 매월 같은 날짜 5,000원 |
| 협회가입자 | 관리비 없음 | 협회비만 부과 |

신규 비가입자의 발급 당월에는 관리비를 부과하지 않는다.

예: 2027-03-18 자격증명 발급 → 2027-04-18 첫 관리비.

발급일자가 없거나 유효하지 않으면 관리비 부과목록에 넣지 않는다. 확인필요 목록에도 자동 등록하지 않는다.

발급일자가 뒤늦게 입력돼도 과거 관리비는 소급하지 않는다.

예: 발급일 2027-03-18을 6월에 입력 → 4월·5월분 미생성, 2027-06-18부터 부과.

# 8. 자격증명 발급비·대폐차비

| 구분 | 자격증명 발급비 | 대폐차비 |
| --- | --- | --- |
| 협회가입자 | 면제 | 면제 |
| 비가입 일반 차량 | 50,000원 | 30,000원 |
| 비가입 택배 배 차량 | 30,000원 | 면제 |

자격증명 발급비는 회계상 잡수입으로 처리한다.

통장 입금 한 건에 자격증명 발급비 + 관리비 또는 자격증명 발급비 + 대폐차비가 함께 들어올 수 있다.

입금 한 건을 계정별 금액으로 분할하고 합계가 원입금액과 일치해야 확정할 수 있다.

회원가입 여부와 차량 용도기호를 기준으로 수수료 면제·금액을 자동 제안하되 사용자가 수정할 수 있다.

# 9. 통장 입금대조 및 배정

## 9.1 통장 특성

통장 3개에는 협회비, 관리비, 자격증명 발급비, 대폐차비, 기타수입이 혼합되어 입금된다.

입금된 통장 종류만으로 계정을 판정하지 않는다.

입금자 매칭 후 회원의 부과구분, 발급일자, 금액, 과거 차량번호 및 거래근거로 계정을 판정한다.

## 9.2 자동 매칭 순서

1. 완전한 차량번호 일치

2. 성명 + 차량번호 일부 일치

3. 고유한 성명 일치

4. 회원 기본정보와 이전 차량번호 이력 교차확인

5. 자격증명 발급일자와 대상월·금액 교차확인

| 입금자명 예시 | 처리 방향 |
| --- | --- |
| 홍길동 | 동명이인이 없을 때만 이름 매칭 |
| 86배1000호홍길동 | 차량번호 + 이름 매칭 |
| 1000홍길동 | 차량번호 뒷자리 + 이름 매칭 |
| 홍길동9001 | 이름 + 차량번호 일부 매칭 |
| 지로 / 일반이체 / ATM / CD | 자동 배정 금지, 확인필요 또는 가수금 |

## 9.3 자동배정 금지

동명이인이 둘 이상인 경우

차량 뒷자리만 있고 복수 후보가 있는 경우

식별정보가 없는 일반이체·ATM·CD·지로 등

알토란·사이다페이에서 차량번호와 이름이 서로 충돌하는 경우

확정 근거가 부족한 자격증명 발급비 후보

## 9.4 입금 배정 기능

| 기능 | 처리 규칙 |
| --- | --- |
| 일부납부 | 월 부과금의 배수가 아니어도 실제 금액만 반영하고 잔액은 미수금 유지 |
| 오래된 미수금 우선 | 동일 계정 내 가장 오래된 미수금부터 차감 |
| 초과입금 | 미수금 정리 후 남는 금액은 선납금으로 저장하고 다음 달 이후 부과에 자동충당 |
| 계정 제한 | 협회비 입금은 협회비 미수금에만, 관리비 입금은 관리비 미수금에만 적용 |
| 다회원 분할 | 입금 한 건을 여러 회원에게 나눠 배정 가능 |
| 다계정 분할 | 회원 한 명의 입금을 자격증명 발급비·관리비·대폐차비 등으로 분할 가능 |
| 미배정잔액 | 분할합계가 원입금액보다 적으면 미배정잔액 표시. 완전 확정은 합계 일치 시 가능 |
| 재배정 | 기존 배정 취소 후 다른 회원·계정으로 재배정. 원상복구 및 이력 저장 |

## 9.5 부분·초과입금 예시

| 상황 | 결과 |
| --- | --- |
| 4월 협회비 10,000원 미수, 7,000원 입금 | 4월 납부 7,000원, 미수 3,000원 |
| 3개월 미수 30,000원, 15,000원 입금 | 가장 오래된 1개월 완납 + 다음 달 5,000원 일부납 |
| 현재 미수 10,000원, 30,000원 입금 | 미수 10,000원 정리 + 선납 20,000원 |

## 9.6 거래 중복·버전 비교

동일 거래 기본 비교항목은 거래일시 + 입금자명 + 입금액 + 통장이다.

동일한 조건의 실제 입금이 여러 건 존재할 수 있으므로 해당 조합만으로 중복 삭제하지 않는다.

은행 거래 고유번호가 있으면 우선 사용한다.

고유번호가 없으면 파일명 + 시트명 + 원본 행번호 또는 순번까지 포함해 거래를 구분한다.

통장 파일 간 동일 거래가 발견되면 자동 삭제하지 않고 파일 간 중복 의심으로 표시한다.

사용자가 실제 중복이면 1건만 반영하고, 별도 입금이면 모두 반영한다.

## 9.7 폐업 회원 입금

폐업 회원에게 사후 입금이 들어오면 다른 회원에게 자동 재배정하지 않는다.

폐업 회원 경고를 표시하고 기존 미수금에 반영한다.

폐업월 부과가 취소된 상태인지 검증한다.

# 10. 알토란·사이다페이 처리

## 10.1 공통

개별 카드결제 원장은 회원명과 차량번호를 포함한다.

차량번호를 1차 기준, 이름을 2차 기준으로 매칭한다.

이름과 차량번호가 충돌하면 자동 반영하지 않는다.

개별 카드 총액은 회원 미수금에 반영한다.

이후 통장에 들어오는 정산 순입금은 대사 전용이며 회원에게 다시 반영하지 않는다.

카드 총액 - 통장 순정산액 = 카드 수수료로 계산한다.

## 10.2 중복기준

| 구분 | 중복 판정 |
| --- | --- |
| 사이다페이 | 거래/승인번호를 우선 중복키로 사용 |
| 알토란 | 거래일시가 있으면 거래일시 + 차량 + 이름 + 금액 |
| 알토란 일자만 존재 | 일자 + 차량 + 이름 + 금액이 같으면 중복 의심으로 표시하고 자동 삭제 금지 |

## 10.3 파일 형식

구형 BIFF xls와 xlsx를 모두 수용한다.

업로드 파일을 서버에서 원본 보존한 뒤 정규화 테이블로 변환한다.

열 이름이 달라질 수 있으므로 최초 매핑 화면 또는 규칙 기반 헤더 인식 기능을 제공한다.

파싱 실패 시 파일명, 시트명, 실패행, 오류사유를 표시한다.

# 11. 폐업·재등록·선납금·환불

## 11.1 폐업 처리

| 필드 | 설명 |
| --- | --- |
| 폐업상태 | 정상/폐업 |
| 폐업일 | 필수 |
| 폐업사유·메모 | 선택 |
| 처리자·처리일시 | admin 및 시스템시간 |

폐업월 부과는 전액 취소한다.

폐업 전 미수금은 유지하며 문자·내용증명 대상이 될 수 있다.

폐업 이후 신규 월 부과는 중단한다.

폐업 회원에게도 입금 매칭 가능하다.

## 11.2 선납금

현재 미수금보다 많은 입금은 남는 금액을 선납금으로 저장한다.

새 부과가 생성되면 선납금에서 자동 충당한다.

회원 상세에 선납잔액과 충당내역을 표시한다.

미수금이 있는 상태에서 같은 계정의 선납금이 동시에 존재하지 않는다.

## 11.3 폐업 시 선납금 환불

1. 폐업 처리 시 선납잔액이 있으면 환불대기로 전환한다.

2. 환불 예정금액 안내 문자를 보내고 환불받을 계좌를 협회로 알려달라고 안내한다.

3. 환불계좌는 은행명, 계좌번호, 예금주를 입력한다.

4. 예금주가 회원명과 달라도 입력 가능하며 관계·사유는 요구하지 않는다.

5. 환불일, 환불금액, 환불방법, 메모를 입력해 환불 완료 처리한다.

6. 환불 완료 후 선납잔액을 0원으로 정리한다.

7. 이체확인증·영수증 파일 첨부 기능은 제공하지 않는다.

## 11.4 환불 문자

| 문자유형 | 핵심내용 | 발송방식 |
| --- | --- | --- |
| 환불 안내 | 폐업에 따른 선납금, 환불예정금액, 계좌정보 회신 요청, 협회 연락처 | 즉시·예약 |
| 환불 완료 | 환불금액, 환불일자, 협회 연락처 | 즉시·예약 |

환불 완료 처리 마지막 단계에서 완료문자 발송 여부를 체크한다.

체크하지 않아도 나중에 회원 상세 또는 환불 이력에서 별도 발송할 수 있다.

이미 성공 발송한 경우 중복 경고를 표시한다.

예약 발송 직전에 최신 환불일자, 환불금액, 휴대전화번호, 수신 가능 상태를 반영한다.

# 12. 문자 발송 및 예약

## 12.1 발송닷컴 연동

| 항목 | 명세 |
| --- | --- |
| 요청주소 | https://balsong.com/Linkage/API/ |
| 방식 | POST |
| 문자종류 | SMS / LMS / MMS 중 시스템에서는 주로 LMS 사용 |
| 인증 | 기존 발송닷컴 UserID, UserPW |
| 발신번호 | 발송닷컴에 등록된 협회 발신번호 |
| 주요 필드 | Service, Type=Send, Callback, Subject, Main_Text, Destination |
| 성공식별 | Job_No 저장 |
| 환경변수 | BALSEONG_USER_ID, BALSEONG_USER_PW, BALSEONG_CALLBACK |
| 호출제한 | 초당 3회 이상 반복호출 방지. 대상자를 Destination 한 요청으로 묶어 전송 |

보안: 발송닷컴 계정정보는 채팅·소스코드·GitHub에 넣지 않고 Railway 환경변수로만 입력한다.

## 12.2 문자 템플릿

| 템플릿 | 필수 변수 |
| --- | --- |
| 일반 미수금 | 성명, 현재 미수금, 납부기한, 분할납부 가능, 협회 연락처, 내용증명 예정 문구 |
| 폐업 회원 미수금 | 폐업 사실, 폐업 전 미수금 납부의무, 현재 미수금, 납부기한, 분할납부, 내용증명 예정, 연락처 |
| 선납금 환불 안내 | 성명, 환불예정금액, 계좌정보 회신 요청, 연락처 |
| 환불 완료 | 성명, 환불금액, 환불일자, 연락처 |

## 12.3 발송 전 미리보기

대상자, 휴대전화번호, 미수금액 또는 환불금액, 최종 문구를 표시한다.

결번, 수신거부, 연락처 없음은 자동 제외하고 제외사유를 보여준다.

대상자별 체크박스로 이번 발송에서만 제외할 수 있다.

체크 해제 시 제외사유 입력은 요구하지 않는다.

최종 발송 버튼을 눌러야 실제 발송한다.

## 12.4 중복·실패·재발송

같은 회원에게 성공한 미수금 문자는 하루 1회만 허용한다.

실패한 경우에는 같은 날 재발송 가능하다.

실패 건 재발송 버튼으로 실패 대상만 일괄 재발송한다.

최초 발송과 재발송 결과를 연결해 저장한다.

정확한 발송문구, 발송 당시 금액, 실제 수신번호, 발송결과를 보존한다.

## 12.5 예약 발송

날짜와 시간을 사용자가 직접 지정한다.

발송 전까지 예약 수정·취소가 가능하다.

예약 실패 시 자동 재시도하지 않고 실패 건 재발송으로 수동 처리한다.

발송 직전 최신 미수금, 환불금액, 환불일자, 휴대전화번호, 결번·수신거부 상태를 다시 조회한다.

미수금 전액 납부자는 자동 제외하고 일부 납부자는 최신 잔액으로 문구를 갱신한다.

회원이 폐업했어도 미수금이 남아 있으면 폐업 전용문구로 발송한다.

전액 납부로 제외된 사실과 사유를 예약 결과에 기록한다.

# 13. 내용증명·공문주소 관리

## 13.1 주소

기본 주소와 공문주소를 별도 보관한다.

내용증명·공문 발송 시 기본 주소, 공문주소, 두 주소 모두 중 선택한다.

두 주소가 동일하면 중복 발송하지 않고 1건만 처리한다.

## 13.2 발송 이력

| 필드 | 설명 |
| --- | --- |
| 발송일 | 실제 발송일 |
| 발송주소 구분 | 기본주소/공문주소/둘 다 |
| 등기번호 | 직접 입력 |
| 배송상태 | 발송, 배달완료, 반송, 수취인불명, 주소불명, 폐문부재, 기타 |
| 처리일 | 배송결과 확인일 |
| 메모 | 선택 |
| 작업자 | admin |

## 13.3 반송 처리

반송, 수취인불명, 주소불명, 폐문부재 등 배송 실패 시 주소 확인 필요 상태로 자동 전환한다.

주소 확인 필요 회원은 새 내용증명 발송 대상에서 자동 제외한다.

새 주소 등록 후 상태를 해제하면 다시 발송할 수 있다.

주소 변경 전후 이력은 보존한다.

# 14. 엑셀 출력

## 14.1 다운로드 종류

| 종류 | 포함범위 |
| --- | --- |
| 선택월 결과 | 해당 월 부과, 입금, 월말 미수금, 선납금, 미배정·확인필요, 통장 원본 |
| 전체 누적 현황 | 전체 회원 누적 미수금, 과거 부과·입금·선납·폐업·환불·연락 이력, 전체 통장거래 |

## 14.2 권장 시트

| 시트명 | 주요내용 |
| --- | --- |
| 미수금 현황 | 회원별 협회비·관리비 누적 미수 및 월별 내역 |
| 입금 처리내역 | 통장·카드 원거래와 회원·계정별 배정내역 |
| 미배정·확인필요 | 식별불가, 동명이인, 중복의심, 충돌건 |
| 선납금 현황 | 선납잔액, 자동충당내역 |
| 폐업·환불대기 | 폐업일, 환불예정액, 환불상태 |
| 회원 기본정보 | 차량번호, 휴대전화, 주민번호 앞자리, 주소, 공문주소, 비고 |
| 통장 원본 1~3 | 업로드 원본값 + 시스템 처리상태 |
| 문자·내용증명 이력 | 발송일, 문구, 금액, 결과, 등기번호, 배송상태 |

기존 엑셀의 서식·수식·열 구조를 유지할 필요는 없으며 보기 좋은 신규 양식으로 제공한다.

다운로드 시점의 최신 데이터로 파일을 새로 생성한다.

최종확정 후 수정한 내용도 다음 다운로드에 반영한다.

이미 사용자 PC에 내려받은 파일은 자동 변경되지 않는다.

통장 원본값은 수정하지 않고 별도 열로 처리상태·매칭회원·계정을 표시한다.

주민등록번호 뒷자리는 출력하지 않는다.

# 15. 화면 구성

| 화면 | 핵심 기능 |
| --- | --- |
| 로그인 | admin 계정 로그인 |
| 월별 작업 목록 | 작업월, 버전, 상태, 업로드일, 최종수정일, 현재기준 버전 |
| 작업 상세 | 파일 업로드, 분석 실행, 요약, 오류, 최종확정, 다운로드 |
| 입금대조 | 통장 원본, 자동후보, 수동배정, 다회원·다계정 분할, 재배정 |
| 카드결제 대사 | 알토란·사이다페이 개별 결제, 수수료, 통장 정산대사 |
| 회원 목록 | 이름·차량·이전차량·전화·주소·가입·폐업·미수금 검색 |
| 회원 상세 | 기본정보, 차량이력, 부과·납부·선납, 문자, 내용증명, 환불, 감사이력 |
| 부과 관리 | 월 부과 생성, 취소, 선납 충당, 규칙 적용결과 |
| 미수금 연락관리 | 필터, 단일·일괄 문자, 미리보기, 예약, 실패 재발송 |
| 폐업·환불 | 폐업처리, 환불대기, 계좌입력, 환불완료, 문자 |
| 내용증명 | 발송주소, 등기번호, 배송결과, 주소확인필요 |
| 엑셀 출력 | 선택월 및 전체누적 다운로드 |
| 감사이력 | 작업자 admin, 변경 전후, 사유, 일시 |

# 16. 데이터베이스 설계

## 16.1 주요 테이블

| 테이블 | 주요 필드 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| users | id, username, password_hash, active | 공용 admin 계정 |
| members | id, name, birth6, phone, address, official_address, memo, region, statuses | 회원 원장 |
| vehicles | id, member_id, vehicle_no, purpose_char, start_date, end_date, is_current | 현재·과거 차량 이력 |
| membership_events | member_id, type, effective_date, memo | 가입·탈퇴 이력 |
| closure_events | member_id, closure_date, reason, memo | 폐업·재등록 이력 |
| member_links | old_member_id, new_member_id, link_type, effective_date | 동일인·승계·양도양수 연결 |
| monthly_jobs | year, month, version, status, based_on_version_id | 월 작업 버전 |
| uploaded_files | job_id, slot_type, filename, hash, uploaded_at, parse_status | 업로드 원본 |
| bank_transactions | job_id, bank_file_id, txn_key, datetime, payer_text, amount, source_row | 통장 원거래 |
| card_transactions | provider, txn_key, datetime, vehicle_no, name, gross, fee, net, settlement_date | 카드 원거래 |
| charges | member_id, account_type, charge_date, amount, status, source_rule | 협회비·관리비 부과 |
| payments | source_type, source_id, payment_date, amount, status | 입금·카드 결제 헤더 |
| payment_allocations | payment_id, member_id, account_type, amount, charge_id | 다회원·다계정 배정 |
| prepayments | member_id, account_type, balance | 선납잔액 |
| prepayment_movements | prepayment_id, type, amount, related_charge_id/payment_id | 선납 발생·충당·환불 |
| refunds | member_id, amount, bank, account_no, holder, refund_date, method, status, memo | 환불 |
| messages | type, member_id, phone, amount_snapshot, body, scheduled_at, sent_at, status, job_no | 문자 이력 |
| message_recipients | message_batch_id, member_id, phone, body, status, failure_reason | 수신자별 결과 |
| legal_notices | member_id, address_type, address_snapshot, registered_no, sent_date, delivery_status | 내용증명 |
| audit_logs | actor, action, model, object_id, before_json, after_json, reason, created_at | 감사이력 |

## 16.2 핵심 무결성 규칙

회원별 현재 차량은 1대만 허용한다.

입금 배정 합계는 원입금액을 초과할 수 없다.

확정된 완전배정은 배정합계와 원입금액이 일치해야 한다.

협회비와 관리비 부과가 같은 회원·같은 기간에 중복 생성되지 않도록 한다.

폐업월 부과는 존재하지 않도록 취소상태를 강제한다.

환불 완료 시 해당 선납잔액이 감소하고 음수가 되지 않도록 한다.

모든 수정은 audit_logs에 기록한다.

# 17. 주요 처리 흐름

## 17.1 월 작업

1. 작업월과 버전명을 생성한다.

2. 7개 슬롯의 파일을 업로드한다.

3. 원본 파일을 보존하고 정규화 테이블로 파싱한다.

4. 전체면허자현황으로 회원·차량·연락처 참조정보를 갱신한다.

5. 해당 월 부과규칙을 적용하고 부과금·취소·선납충당을 계산한다.

6. 통장 및 카드거래를 자동 매칭한다.

7. 확인필요·중복의심·미배정 건을 사용자가 수정한다.

8. 요약금액과 배정합계, 카드총액·순정산액·수수료를 검증한다.

9. 최종 확정하고 엑셀을 다운로드한다.

## 17.2 입금 재배정

1. 기존 배정의 회원·계정·금액을 조회한다.

2. 관련 납부·미수금·선납금 반영을 역처리한다.

3. 새 회원·계정·분할금액을 입력한다.

4. 가장 오래된 해당 계정 미수금부터 재충당한다.

5. 남는 금액은 선납으로 만든다.

6. 변경 전후와 사유를 감사이력에 저장한다.

## 17.3 예약문자

1. 대상자와 템플릿, 예약일시를 저장한다.

2. 발송 직전 최신 잔액·환불정보·전화번호·결번·수신거부를 확인한다.

3. 전액 납부자는 제외하고 일부 납부자는 금액을 수정한다.

4. 폐업 회원은 폐업 전용 템플릿으로 전환한다.

5. 대상자를 한 요청의 Destination으로 묶어 발송한다.

6. Job_No와 수신자별 결과를 저장한다.

7. 실패는 자동 재시도하지 않고 실패 건 재발송 대상으로 남긴다.

# 18. 검증·예외·오류처리

| 검증대상 | 처리 |
| --- | --- |
| 파일 파싱 실패 | 파일·시트·행·오류사유 표시, 원본 보존 |
| 필수 열 누락 | 업로드 확정 차단, 열 매핑 요청 |
| 동명이인 | 자동배정 금지, 후보목록 표시 |
| 차량번호·이름 충돌 | 자동배정 금지 |
| 배정합계 불일치 | 완전확정 차단, 미배정잔액 표시 |
| 중복의심 거래 | 자동 삭제·반영 금지, 사용자 판단 |
| 폐업월 부과 존재 | 자동 취소 후 경고 |
| 가입자 관리비 또는 비가입자 협회비 오류 | 규칙 위반 경고 및 확정 차단 |
| 예약문자 수신불가 | 발송 직전 제외 및 사유 기록 |
| 발송닷컴 오류 | 응답코드·메시지 저장, 실패 재발송 제공 |
| 엑셀 생성 오류 | 사용자에게 오류표시, 서버 로그에 추적번호 기록 |

## 18.1 월 작업 요약 검증

통장별 총입금액 = 배정금액 + 미배정금액.

카드사별 총결제액 = 회원반영액.

카드사별 총결제액 - 통장 순정산액 = 카드수수료.

부과총액 - 납부충당액 - 취소액 = 미수잔액 증가분.

선납 발생 - 선납 충당 - 환불 = 선납잔액 변동.

# 19. 보안·백업·개인정보

웹 접속은 HTTPS만 허용한다.

admin 비밀번호는 평문 저장하지 않고 해시로 저장한다.

발송닷컴 계정과 발신번호는 Railway 환경변수로 관리한다.

환경변수와 개인정보를 애플리케이션 로그에 출력하지 않는다.

주민등록번호는 앞 6자리만 저장하며 뒷자리는 업로드 단계에서도 저장하지 않는다.

엑셀 다운로드에는 휴대전화번호, 주민번호 앞자리, 주소, 비고, 공문주소를 포함한다.

업로드 원본과 생성된 업무데이터는 접근 권한이 있는 admin만 조회한다.

PostgreSQL 자동백업과 별도 정기백업을 운영하고 복구절차를 문서화한다.

파일 업로드 크기·확장자·콘텐츠를 검증하고 실행파일 업로드를 차단한다.

민감정보가 포함된 다운로드는 임시파일로 생성 후 일정시간 뒤 자동 삭제한다.

운영 비고: 공용 계정 사용이 업무요건이므로 사용자별 행위 식별은 불가능하다. 대신 모든 변경 전후 데이터와 시각을 상세히 남긴다.

# 20. 인수시험 기준

| 번호 | 시험 시나리오 | 기대결과 |
| --- | --- | --- |
| AT-01 | 배 비가입자의 관리비 3개월 미수에 일부 입금 | 가장 오래된 월부터 차감하고 잔액 유지 |
| AT-02 | 미수보다 큰 입금 | 미수 정리 후 선납금 생성, 다음 부과 자동충당 |
| AT-03 | 입금 1건을 두 회원에게 분할 | 각 회원에 분할금액 반영, 합계 검증 |
| AT-04 | 입금 1건을 자격증명 발급비+관리비로 분할 | 계정별 반영, 관리비만 미수금 충당 |
| AT-05 | 잘못 매칭된 입금 재배정 | 기존회원 원상복구 후 새회원 반영, 감사이력 저장 |
| AT-06 | 폐업월 부과가 이미 생성됨 | 폐업 처리 시 해당 월 부과 자동 취소 |
| AT-07 | 폐업회원에게 선납금 존재 | 환불대기와 안내문자 생성 |
| AT-08 | 비가입 배 차량이 가입 | 관리비 전액 완납 전 가입 차단, 실제 가입일부터 전환 |
| AT-09 | 2027-01-01 기존 비가입자 | 1월 1일 관리비 5,000원 생성 |
| AT-10 | 2027년 신규 비가입자 발급일 3/18 | 4/18 첫 관리비 생성 |
| AT-11 | 발급일을 6월에 지연입력 | 과거 소급 없이 6월 18일부터 생성 |
| AT-12 | 동명이인 입금 | 자동배정하지 않고 확인필요 |
| AT-13 | 통장 파일 간 동일거래 | 중복의심 표시, 이중반영 금지 |
| AT-14 | 예약문자 전 일부납부 | 최신 미수금액으로 문구 자동갱신 |
| AT-15 | 예약문자 전 전액납부 | 발송대상 자동제외 및 사유기록 |
| AT-16 | 결번·수신거부 회원 | 미리보기와 실제발송에서 제외 |
| AT-17 | 성공문자 당일 재발송 | 차단 |
| AT-18 | 실패문자 당일 재발송 | 허용, 실패건 일괄재발송 가능 |
| AT-19 | 내용증명 반송 | 주소확인필요 자동전환 및 신규발송 제외 |
| AT-20 | 최종확정 후 수정·재다운로드 | 수정이력 저장, 최신내용으로 엑셀 생성 |

# 21. 개발 범위 및 산출물

## 21.1 개발 산출물

Django 애플리케이션 소스코드 및 데이터베이스 마이그레이션

Railway 배포설정 및 환경변수 목록

GitHub 저장소

월별 파일 업로드·정규화·입금대조·부과 엔진

회원·차량·폐업·환불·문자·내용증명 관리 화면

발송닷컴 연동

월별·전체누적 엑셀 출력

초기 데이터 이관 도구

테스트코드 및 인수시험 결과

운영자 매뉴얼과 장애·복구 절차

## 21.2 개발 시 확정 가능한 기술 세부사항

통장 3개와 각 카드사 파일의 실제 열 이름·헤더 위치·날짜·금액 형식은 샘플 파일로 최종 매핑한다.

엑셀 시트의 정확한 열 순서·색상·인쇄설정은 구현 시 보기 좋게 조정한다.

문자 템플릿의 최종 문구와 협회명·연락처·납부기한은 운영 화면에서 수정 가능하게 한다.

발송닷컴 실발송은 Railway에 계정환경변수를 입력한 후 1건 시험발송으로 검증한다.

개발 착수 기준: 본 문서에 기재된 업무규칙은 확정사항으로 간주한다. 파일별 열 매핑과 화면 세부 디자인은 샘플 파일 및 실제 업무 검수 과정에서 조정할 수 있으나, 부과·입금·폐업·선납·환불·문자 규칙은 임의 변경하지 않는다.

— 문서 끝 —